新年あけましておめでとうございます。

明るい希望に満ちた平成27年の新春を迎え、皆様のご健勝とご発展を心からお喜び申し上げます。

昨年は、新しい学校づくりや学校教育の各般にわたり、深いご理解とご協力を賜り、誠にありがとうございました。本年も相変わらぬご支援・ご協力を賜りますよう切にお願い申し上げます。

新しい学校づくり委員会　委員長　坂本　健二郎

玉名市教育委員会　　　　教育長　　池田　誠一

- 平成26年（これまで）の経過報告

Ｈ26.7　第９回玉陵中学校区「新しい学校づくり委員会」の開催

（経過報告と学校再編関連予算の計上報告）

Ｈ26.8　玉名市議会８月臨時議会において学校再編関連予算の可決

Ｈ26.9　第１０回玉陵中学校区「新しい学校づくり委員会」の開催

（今後の新しい学校づくり委員会の進め方について）

Ｈ26.9　玉陵小学校（仮称）の校舎等建設に係る業務開始

・玉陵小学校（仮称）の建設地の地質調査・測量設計業務開始（発注）

・玉陵中学校北側の市道迫間岡線道路改良（歩車道確保）の測量設計業務開始（発注）

・玉陵小学校（仮称）の建設地の農振除外申請の提出

・玉陵小学校（仮称）の建設地（島区）の地元説明会の開催

Ｈ26.10　第１１回玉陵中学校区「新しい学校づくり委員会及び部会合同総会」の開催

（新しい学校の建設スケジュールと委員会及び部会の進め方について）

Ｈ26.10　第３回玉陵中学校区「総務部会」の開催

（学校名の検討経過と校名の決定について）

Ｈ26.10　第３回玉陵中学校区「ＰＴＡ・通学部会」の開催

（これまでの進捗状況と通学方法、スクールバス導入について）

Ｈ26.10　第３回玉陵中学校区「保存継承・跡地利用部会」の開催

（昨年のアンケート調査結果と県下の廃校施設等活用事例について）

＊複式学級教育支援員を、基本的には１０月より月瀬小、梅林小、三ツ川小、小田小、小天東小に配置

Ｈ26.11　第４回「保存継承・跡地利用部会」小国町先進地視察研修の開催

（現小国町子育て支援センター（旧北里小学校）の視察）

Ｈ26.11　第２回「教育部会及び事務部会」の開催（今後の進め方について）

Ｈ26.11　玉陵小学校（仮称）の建設地の開発行為申請事前準備開始（排水協議等）

Ｈ26.12　第３回「教育部会の代表者（教職員）会」の開催

（小小連携、小中連携の取組について）

Ｈ26.12　玉陵小学校（仮称）の校舎等の新築工事の基本・実施設計業務の開始（発注）

- 今後（平成27年）の予定

現在、玉陵小学校（仮称）建設に伴う測量設計、地質調査、土地鑑定、建物調査を発注しており、3月までに業務完了予定です。同時に、新しい小学校校舎等の新築工事の基本・実施設計業務も発注しており、平成27年中に建物の設計ができる予定です。

また、玉陵中学校北側の市道迫間岡線道路改良（歩車道確保）においては、建設課にて測量設計を発注し、改良工事の準備を進めています。

これから、早い段階に排水路協議、市道改良協議、新しい学校のレイアウト等の協議を地域の方々や新しい学校づくり委員（部会員）の皆様方のご協力を得て、随時進めていきます。新しい小学校名についても、昨年のアンケート結果も含め協議しておりますので、決定次第ご報告します。

新しい学校づくり委員会の平成27年の予定

# Text boxes

『第３号』  平成２７年　1月　5日発行

編集発行：新しい学校づくり委員会　事務局

〒865-8501　玉名市岩崎163

玉名市教育委員会　教育部教育総務課

ＴＥＬ 0968-75-1133　（２Ｆ南西側）

玉陵中学校区

皆様方のご協力をいただき、玉陵小学校（仮称）が平成３０年４月開校に向け少しずつ歩み始めました。

～　受け継いでいく伝統・・・創っていく未来・・・

伝統から創造していく玉陵へ　～　を目指して進めていきます。

★　新しい学校づくり委員会・・・各部会の検討・決定事項の確認・承認

◆　総務部会・・・学校名・校章・校歌・校訓・校則・制服・体育服等の検討、決定

新しい学校の施設整備等の検討

◆　PTA・通学部会・・・通学方法・通学路・スクールバス運行計画等の検討、決定

◆　教育部会・・・小小連携、小中連携、学校行事等の取組を含めた教育課程の検討

◆　事務部会・・・各学校の備品・教材備品の整理、調整の検討

◆　保存継承・跡地利用部会・・・学校跡地の利用計画、行事継承等の検討